UI_OQ | 15/10/2026 | Huy Nguyễn Quốc
Danh Mục Câu Hỏi Mở & Đề Xuất Nghiệp Vụ (UI_OQ — MedSi)

Tài liệu quản lý 15 Câu hỏi Mở (Open Questions) thuộc phân hệ Giao diện & Trải nghiệm Người dùng (UI/UX). Mỗi câu hỏi đều đi kèm đề xuất phương án giải quyết mặc định (Default Proposal), phân tích tác động kỹ thuật, quy tắc nghiệp vụ liên quan (BR-UI) và phân công người chịu trách nhiệm chốt quyết định cùng nhóm phát triển (BKD, Admin, QA).

# 1. Bảng Ma Trận 15 Câu Hỏi Mở Cần Chốt (Open Questions Register)

| Mã ID | Câu hỏi mở | Đề xuất mặc định (Phương án chốt) | Lý do & Tác động kỹ thuật | BR liên quan | Người phụ trách chốt | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI_OQ_01 | Thời gian khóa giữ slot đếm ngược là bao lâu? | 10:00 phút | Vừa đủ quét VietQR, tránh giữ chỗ ảo làm mất slot người khác | BR-UI-04 | Bảo (BKD), Nhóm trưởng | High |
| UI_OQ_02 | Xử lý thế nào khi trình duyệt chặn Geolocation API trên HTTP? | Chạy localhost khi dev; Fallback Dropdown Quận khi deploy | Trình duyệt chặn GPS nếu không có SSL HTTPS | BR-UI-09 | Nhóm trưởng | High |
| UI_OQ_03 | Bác sĩ có portal đăng nhập riêng để xem lịch không? | Không, quản lý bởi Admin trong Sprint 3 | Theo Product Brief, Bác sĩ chỉ là danh mục dữ liệu được quản lý | BR-UI-01 | Nhóm trưởng | Medium |
| UI_OQ_04 | Bệnh nhân có được đổi ca khám trực tiếp hay phải hủy đặt lại? | Hủy đặt lại (nếu trước 2 tiếng) | Tránh phức tạp hóa luồng giao dịch thanh toán chênh lệch giá | BR-UI-07 | Bảo (BKD) | Medium |
| UI_OQ_05 | Một tài khoản được lưu tối đa bao nhiêu hồ sơ bệnh nhân? | Tối đa 10 hồ sơ | Đủ cho gia đình nhiều thế hệ mà không gây nặng tải dữ liệu | BR-UI-15 | Backend team | Low |
| UI_OQ_06 | Khi thanh toán thành công, có gửi email/SMS xác nhận không? | Giao diện hiện mã QR và tải file PDF | Tiết kiệm chi phí cổng SMS Brandname giai đoạn đồ án | BR-UI-19 | Nhóm trưởng | Low |
| UI_OQ_07 | Bộ lọc bán kính Near-me mặc định là bao nhiêu km? | 5 km | Khoảng cách di chuyển trung bình trong đô thị bằng xe máy | BR-UI-23 | Nhóm trưởng | Medium |
| UI_OQ_08 | Có hiển thị số lượng chỗ còn lại trong slot không? | Có, dạng pill 'Còn X chỗ' | Tạo tâm lý khẩn trương, minh bạch thông tin tiếp nhận | BR-UI-01 | Bảo (BKD) | Medium |
| UI_OQ_09 | Xử lý thế nào khi người dùng ấn F5 ở màn hình thanh toán? | Lưu bookingId vào localStorage để tiếp tục đếm ngược | Bệnh nhân không bị mất phiên thanh toán | BR-UI-04 | Frontend team | High |
| UI_OQ_10 | Bác sĩ có được cấu hình ảnh đại diện tùy chỉnh không? | Có, Admin upload ảnh đại diện tỷ lệ 1:1 | Tăng tính nhận diện và độ tin cậy chuyên môn | BR-UI-12 | Admin team | Low |
| UI_OQ_11 | Có hỗ trợ đặt lịch khám tại Bệnh viện (Exam Types) trên cùng giao diện không? | Có, chuyển tab Bác sĩ / Bệnh viện | Đồng bộ với cơ sở dữ liệu owner_type đa hình | BR-UI-01 | Bảo (BKD) | High |
| UI_OQ_12 | Hạn hủy lịch 2 tiếng có áp dụng cho ca khám buổi sáng sớm (7h)? | Có, vẫn áp dụng quy tắc 2 tiếng | Bảo đảm tính nhất quán trên toàn hệ thống | BR-UI-07 | Nhóm trưởng | Medium |
| UI_OQ_13 | Có cần tích hợp Google Maps API không hay chỉ dùng OpenStreetMap? | Dùng Leaflet / OpenStreetMap hoặc link Google Maps | Không tốn chi phí thẻ visa và hạn mức quota Google | BR-UI-10 | Nhóm trưởng | High |
| UI_OQ_14 | Font chữ Plus Jakarta Sans có hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt không? | Có, hỗ trợ 100% Unicode tiếng Việt | Đã kiểm nghiệm hiển thị chuẩn xác không lỗi dấu | BR-UI-21 | Frontend team | Medium |
| UI_OQ_15 | Trường triệu chứng bệnh có bắt buộc nhập không? | Tùy chọn (Optional), tối đa 500 ký tự | Không tạo thêm rào cản khi bệnh nhân muốn đặt nhanh | BR-UI-15 | Nhóm trưởng | Medium |

# 2. Phân Tích Chi Tiết 4 Nhóm Quyết Định Trọng Yếu

## 2.1. Quyết định 1: Cơ Chế Đếm Ngược Khóa Giữ Chỗ (UI_OQ_01, 09)

• Vấn đề: Nếu thời gian quá ngắn (< 5 phút), người cao tuổi chưa kịp mở app ngân hàng quét mã VietQR thì slot đã bị nhả. Nếu thời gian quá dài (> 15 phút), slot bị giam ảo, bệnh nhân khác không thể đặt khám.
• Phương án thống nhất: Thiết lập cố định 10:00 phút. Khi tải lại trang (F5), frontend đọc bookingContext từ sessionStorage để tiếp tục đếm ngược thời gian còn lại mà không reset về 10:00.

## 2.2. Quyết định 2: Bảo Vệ An Toàn Luồng Geolocation API (UI_OQ_02, 07, 13)

• Vấn đề: Trình duyệt Google Chrome và Safari mặc định chặn API Geolocation nếu website chạy trên giao thức HTTP thông thường.
• Phương án thống nhất: Trong môi trường dev chạy localhost (được Chrome cấp quyền ngoại lệ). Khi deploy production, kích hoạt SSL HTTPS. Đồng thời bắt buộc có Modal Fallback cho phép bệnh nhân chọn 1 trong 11 Quận/Huyện thủ công khi không thể lấy GPS tự động.

## 2.3. Quyết định 3: Ràng Buộc Hủy Lịch & Đổi Giờ Khám (UI_OQ_04, 12)

• Vấn đề: Cho phép đổi giờ khám trực tiếp sẽ làm phức tạp hóa nghiệp vụ thanh toán (hoàn tiền, trả bù chênh lệch giá khám).
• Phương án thống nhất: Không hỗ trợ tính năng 'Đổi giờ'. Bệnh nhân muốn đổi giờ phải thực hiện Hủy lịch (trước tối thiểu 2 tiếng) và tiến hành đặt lịch ca mới.

## 2.4. Quyết định 4: Phạm Vi Hồ Sơ Bệnh Nhân & Trường Nhập Liệu (UI_OQ_05, 15)

• Phương án thống nhất: Một tài khoản người dùng được lưu tối đa 10 hồ sơ (đáp ứng trọn vẹn gia đình tứ đại đồng đường). Ô nhập 'Triệu chứng bệnh' là tùy chọn (Optional) với giới hạn 500 ký tự, không bắt buộc để người bệnh đặt lịch nhanh nhất.